PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

Latteria Sociale

di Fondo

Rinascita digitale.

Un sito editoriale per 180 anni di storia.

Preparato da Flareo	Aprile 2026

v1.0 — Proposta iniziale	Confidenziale

01 — IL CONTESTO

Un patrimonio raro,

raccontato male.

La Latteria Sociale di Fondo è un gioiello cooperativo del 1845: quaranta soci, dieci dipendenti, ventuno prodotti artigianali, una malga riaperta dopo quasi un secolo di silenzio sul Passo della Mendola. Una storia che potrebbe competere a livello internazionale con le migliori cooperative casearie d'Europa.

Eppure, il sito attuale non lo racconta. Costruito su una tecnologia superata, con un'estetica generica da primi anni 2000, mostra problemi di leggibilità (testo italiano con caratteri rotti, "caff" invece di "caffè"), una narrazione slegata dalla ricchezza del prodotto, e un'esperienza mobile che fatica a reggere gli standard di oggi.

Il Monte Mais Kofel — il vostro capolavoro — è nascosto in un sottomenu. La malga, il bunker Gampen, i 180 anni di cooperativa non compaiono nella home. I vostri clienti non trovano quello che cercano. I turisti della Val di Non non vi trovano affatto.

In numeri, quello che abbiamo trovato:

| 18 | 21 | 14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemi critici | Prodotti da valorizzare | Lacune di contenuto | Pagine sul territorio |

02 — LA VISIONE

Un sito editoriale,

non un catalogo.

Immaginate il vostro sito come una rivista d'arte lenta, da sfogliare come una monografia. Ogni capitolo una famiglia di prodotti, ogni pannello un colore diverso, ogni paragrafo in corsivo che invita a rallentare. È il linguaggio che usano le migliori cantine del Nord Italia (Gini Vini, Tedeschi) e i caseifici di ricerca nordeuropei.

Non vogliamo vendere formaggio online: vogliamo trasmettere una cultura. L'e-commerce potrà arrivare in un secondo momento, quando il racconto sarà così forte da farlo desiderare al visitatore. Per ora costruiamo la memoria visiva del brand.

I quattro pilastri del nuovo sito

| I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| Editoriale | Territoriale | Bilingue | Performante |
| Tipografia serif monumentale, capitoli narrativi, pannelli a colore graduato per ogni famiglia. | Le Dolomiti di Brenta, le Maddalene, il Passo della Mendola come personaggi del brand. | Italiano, tedesco (mercato sudtirolese) e inglese per il turismo internazionale. | Single-page moderna, caricamento sotto i 2 secondi, 100 in accessibility e SEO. |

03 — L'AUDIT

Cosa non funziona,

punto per punto.

Abbiamo analizzato in profondità ogni pagina, ogni voce di menu, ogni componente del sito attuale. L'audit completo è un documento separato di 47 pagine; qui i quattordici punti più urgenti.

Problemi di presentazione e contenuto

Monte Mais Kofel — il prodotto più distintivo — è nascosto in un sottomenu, senza immagini né storytelling.

Nessuna pagina racconta i 180 anni di storia, i quaranta soci, il caseificio ricostruito nel 2000.

Il territorio (Val di Non, Dolomiti di Brenta UNESCO) non è mai menzionato.

I quaranta soci conferitori — il cuore della cooperativa — non hanno nessuno spazio dedicato.

Visita al caseificio, degustazioni, esperienze: completamente assenti.

Problemi tecnici

Caratteri italiani corrotti su tutto il sito (mojibake UTF-8 non risolto).

Nome file con errore di battitura: territtorio-val-di-non.jpg (doppia T).

jQuery 2.2.4 — libreria obsoleta e vulnerabile, risalente al 2016.

Lazy loading mal configurato: le immagini non caricano su connessione lenta.

Form di contatto con captcha manuale: un'esperienza da 2008.

Problemi SEO e accessibilità

Meta description duplicate su tutte le pagine.

Viewport con user-scalable=no: viola WCAG 1.4.4.

Placeholder usato al posto di label: viola WCAG 3.3.2.

Nessun dato strutturato Schema.org per local business o prodotti.

04 — SCOPE

Cosa costruiamo

insieme.

Il lavoro si articola in cinque fasi sequenziali. Ogni fase ha un output tangibile e un momento di allineamento con voi.

| # | Fase | Deliverable | Sett. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Discovery & Strategia | Workshop brand, audit completo, sitemap, tone of voice, moodboard visiva, architettura informativa. | 1–2 |
| 02 | Contenuti | Riscrittura di tutti i testi, nuove fotografie guidate, traduzioni DE/EN, storytelling dei 21 prodotti e del Monte Mais Kofel. | 2 |
| 03 | Design | Art direction, sistema tipografico, design system in Figma, mockup desktop + mobile di tutte le sezioni, prototipo cliccabile. | 2 |
| 04 | Sviluppo | Front-end su stack moderno (Astro o Next.js), CMS headless, animazioni GSAP, ottimizzazione immagini, deploy su CDN. | 3 |
| 05 | QA & Lancio | Testing cross-browser, audit WCAG AA, audit SEO, setup Search Console e Analytics, redirect, go-live. | 1 |

Cosa è incluso

Sito vetrina editoriale — hero, prologo, storia, Monte Mais Kofel, quattro capitoli prodotto, territorio, valori, visita, punti vendita, contatti.

Design system completo in Figma riutilizzabile per materiali futuri (packaging, social, stampati).

CMS headless (Sanity o Storyblok) per aggiornare autonomamente testi, prodotti e immagini.

Versione italiana, tedesca e inglese con sistema di traduzione integrato nel CMS.

Modulo prenotazione visita al caseificio con notifica email.

Ottimizzazione SEO tecnica, Schema.org, sitemap.xml, robots.txt.

Integrazione Google Analytics 4 e Search Console.

Hosting su CDN per il primo anno incluso.

Due mesi di supporto post-lancio per correzioni e aggiustamenti.

Cosa non è incluso (possiamo aggiungere)

E-commerce (rimandato a una fase successiva, come da vostra richiesta).

Servizio fotografico professionale in loco (+ € 3.500).

Videoclip editoriale del caseificio (+ € 6.000).

Traduzioni professionali certificate da madrelingua (+ € 800).

05 — TIMELINE

Nove settimane

fino al lancio.

Partendo dalla firma del contratto e ipotizzando un kickoff entro due settimane, il calendario tipico è questo. Le date sono indicative e saranno confermate dopo il workshop di discovery.

| Settimana | Fase | Milestone |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discovery | Workshop di kickoff + audit approvato |
| 2 | Strategia | Sitemap e architettura informativa |
| 3–4 | Contenuti | Testi italiani finali + traduzioni in corso |
| 5–6 | Design | Mockup Figma approvati |
| 7–8 | Sviluppo | Staging sito funzionante |
| 9 | QA & Lancio | Go-live ufficiale |

06 — INVESTIMENTO

Trasparente,

senza sorprese.

Il nostro modello è semplice: prezzo fisso per lo scope condiviso, pagamento suddiviso in tre tranche. Niente ore fatturate a consuntivo, niente costi nascosti.

| Voce | Note | Importo |
| --- | --- | --- |
| Discovery & Strategia | Workshop, audit, IA | € 2.800 |
| Contenuti & Copy | IT + DE + EN | € 3.400 |
| Design & Art direction | Figma + prototipo | € 5.200 |
| Sviluppo front-end & CMS | Astro + Sanity | € 7.800 |
| QA, SEO tecnica & Lancio | WCAG + GA4 | € 1.800 |
| TOTALE (IVA esclusa) |  | € 21.000 |

Modalità di pagamento

30% alla firma del contratto (€ 6.300)

40% all'approvazione del design in Figma (€ 8.400)

30% al go-live (€ 6.300)

Servizi ricorrenti (opzionali)

Manutenzione, backup, aggiornamenti sicurezza, piccole modifiche: € 180 / mese.

Hosting CDN dopo il primo anno: € 240 / anno.

Contenuti freschi (nuovi prodotti, blog, ricette): € 400 / mese.

07 — PROSSIMI PASSI

Tre cose,

e partiamo.

Siamo pronti a cominciare entro due settimane dalla vostra conferma. Ecco cosa vi chiediamo per far partire il progetto.

Una chiamata di trenta minuti per rispondere alle vostre domande su questa proposta.

Firma del contratto (lo inviamo insieme alla fattura del 30% iniziale).

Un workshop di kickoff di mezza giornata, in presenza a Fondo se possibile.

Nel frattempo, potete già vedere:

— Il sito di riferimento (Gini Vini)  —  il linguaggio editoriale che useremo come punto di partenza.

— Il sito attuale (da ripensare)  —  per avere sotto gli occhi il punto di partenza.

Il prototipo cliccabile del nuovo sito e l'audit completo in 47 pagine sono allegati come documenti separati a questa proposta.

Grazie per il vostro tempo.

Flareo

hello@flareo.studio  ·  flareo.studio